Misho's plate — v108, 21 September 2026, 03:45. What is wrong, and whose move it is.

Not built yet — 29 rows, priority one first

ბექენდის სტატუსები — შევსებულია 21 სექტემბერს

მიშომ თქვა, რომ ყველა რიგი ჩემია, მათ შორის ის, რასაც Misho აწერია. სტატუსი თითოეულ რიგზე მეშვიდე სვეტშია.

ნიშნები: ✅ გაკეთებულია და გაზომილია · 🟡 ნახევარი · 📊 გაზომილია, არ გასწორებულა · 🔴 დადასტურდა, ჩემია · ❓ ვერ შევამოწმე · 🚫 ბექენდი არ არის · 🔄 მიმდინარე

შეჯამება

გაზომილი ან კოდში შემოწმებული — 18 რიგი

ვერ შევამოწმე და არ გამოვიცანი — 7 რიგი: 154, 160, 217, 73, 221, 148, 88

ბექენდი საერთოდ არ არის — 4 რიგი: 145 (ხმა), 70 (სქროლი), 93 (ადმინის ღილაკი), 74 (სია)

სამი რიგი, რომელიც დაფაზე ძველია

216 — გასწორებულია და ცოცხალია 20 სექტემბრიდან, sha-თი დადასტურებული (7a52e44d, 1532 სიმბოლო)

210 — გაკეთებულია; დღეს გავზომე: დათანხმებიდან შეტყობინებამდე ოთხი წამი

207 — მთელ ბაზაზე რიცხვი სხვაა: 2 დასრულებული არსებობს, მაგრამ 188 დახურული მიზანი საერთოდ არაფერს იწერს

ორი რიგი, რომელიც ერთი პრობლემაა

220 და 223 — არხის პარამეტრი არსებობს, არჩევითია, და 23 დათანხმებული გაცნობიდან 0-ზეა ჩაწერილი

რასაც ახლავე ვიწყებ, თუ არ შემაჩერებ

1. 225 — ძებნის შედეგების ჩაწერა. 12,573 ძებნა, წარმატება ნული. დაფაზე ერთადერთი Mine და მართლაც ჩემია.

2. 218-ის ბექენდის ნახევარი — immediate_use_en ცარიელია 43-იდან 43-ზე, ინგლისური ტექსტი კი უკვე დაწერილია ძველ სვეტში.

3. 220 + 223 — არხი სავალდებულო გახდეს შუამავლიან დათანხმებაზე.

რაც შენს ან თორნიკეს სიტყვას ელოდება

40 — სამიზნეების დამტკიცება. ეს ნიშნავს თითო მოსაწვევ კითხვას კვირაში თორნიკეს, შვიდი თვე.

ფული სატესტო ანგარიშზე · 16-ის ადმინის ეკრანი · 74-ის ფაილი

| № | ID | Pr | The problem, in plain words | Whose move | Done when | YOUR COMMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 216 | Pr1 | „What happens to my contacts if I stop using Netai“ still has no honest answer. It says deleting one item is impossible — it is not — and it leaves out the true part. | Misho. | Ask it three times and get a clear, calm answer about what happens to your contacts if you leave. | ✅ გასწორებულია და ცოცხალია 20 სექტემბრიდან. დღეს sha-თი დავადასტურე: info:privacy = 1,532 სიმბოლო, sha 7a52e44d… — ზუსტად გასწორებული ტექსტი. ცრუ წინადადება („ერთი ერთეულის წაშლა არ არის აშენებული") წაშლილია და ჩანაცვლებულია იმით, რაც მართლა შეიძლება ცალკე წაიშალოს: ფაქტი, შენახული ჩანაწერი, დაფიქსირებული კავშირი, ქსელიდან ამოღებული კონტაქტი — დადასტურების ნაბიჯითურთ. ⚠️ დაფის ეს რიგი გასწორებაზე ძველია. რჩება: ეკრანის სახელი „Data page in your profile" — განზრახ არ შევეხე, ლიკას პასუხს ელოდება. |
| 2 | 220 | Pr1 | When you ask Netai to get someone to introduce you, it does not create an introduction at all — it sends a plain question. So the person in the middle is never asked HOW, and one word from them hands over the introduction with no choice. | Misho. |  | 🟡 ნახევარი. `channel` პარამეტრი არსებობს (`direct` / `via_mediator`) — მაგრამ **არჩევითია**, და ბაზა ამტკიცებს, რომ არავინ იყენებს: **23 დათანხმებული გაცნობა, 0 ჩაწერილი არხი.** მათ შორის მოთხოვნა 1123, რომელიც პარამეტრის დამატების **შემდეგ** დათანხმდა. რჩება: შუამავლიან დათანხმებაზე სავალდებულო გახდეს და კითხვა წინასწარ დაისვას. ❗ ეს და რიგი 19 (223) **ერთი პრობლემაა, არა ორი.** |
| 3 | 210 | Pr1 | When somebody agrees to introduce you, you are not told. Your screen just stays quiet, and you only find out if you happen to ask. | Misho. | The moment somebody agrees, the person who asked is told, without asking. Measured on a real chain: the yes lands on their screen within a minute. | ✅ გაკეთებულია — დღეს ცოცხლად დავადასტურე. მოთხოვნა 1123 დათანხმდა 13:12:35.626-ზე; მთხოვნელს ასისტენტის შეტყობინება მივიდა **13:12:39.539 — ოთხ წამში.** „Done when" ერთ წუთს ითხოვს. ⚠️ გაზომილია სატესტო ანგარიშებზე, არა სამ რეალურ ადამიანზე. ქცევა დამტკიცებულია, „real chain" — ჯერ არა. |
| 4 | 154 | Pr1 | When the assistant searches the web and finds companies, it must also tell you how to get to each one — someone you already know there, someone a friend can introduce you to, or an honest 'I found no way in'. | Misho. | When you name a neighbourhood, the first search works out the city. The card is built from the best result of the run, not the first one. | ❓ **ვერ შევამოწმე.** დღეს არ გამიზომავს. „გზა შიგნით" მექანიზმი არსებობს (`get_group_connectors`, `find_warm_path`, კონექტორები), მაგრამ **ვებ-ძებნის ბარათი ატარებს თუ არა თითო შედეგზე გზის ხაზს — არ წამიკითხავს.** არ მინდა გამოვიცნო. |
| 5 | 108 | Pr1 | Searches are slow. You type a need and wait. This is the single biggest thing making the product feel bad to use. | Misho. | You type an ordinary need and the first real answer is back in seconds. And the assistant looks for one thing once, not the same idea ten different ways at the same time. | 📊 გაზომილია დღეს, **არ გასწორებულა.** `search_by_tag`: p50 3.4–5.3 წმ, p90 **16.9 წმ** შესადარისი მოცულობის დღეს. ჩავარდნა — **ნული, მთელ კვირაში.** ნელია, გატეხილი არა. `search_second_degree`: p50 6.3 წმ, p90 15.1 წმ. ⚠️ 19–21 სექტემბერი უკეთესად გამოიყურება და **არაფერს ამტკიცებს** — მოცულობა 227-დან 13-მდე დაეცა. `%` პრეფილტრი უკვე ადგილზეა ექსპრესიულ ინდექსზე. დარჩენილ ღირებულებას **გაზომვის გარეშე ვერ შევცვლი** — `slow.sh --ready` ახლა თვითონ იჭერს დატვირთულ დღეს და დღეს „ჯერ არა"-ს აბრუნებს. ❓ „ერთ რამეს ეძებს ერთხელ, არა ათი გზით" — ეს ნახევარი **არ გამიზომავს.** |
| 6 | 160 | Pr1 | When the assistant shows you a plan, it gives you buttons to approve it or change it. If any other message arrives afterwards, those buttons disappear and you cannot answer the plan any more. | Misho. | A plan keeps its buttons even after another message arrives and you reload the page. | ❓ **დღეს ვერ შევამოწმე.** ვიცი მეზობელი მექანიზმი (დაბლოკილ პასუხს ღილაკები განზრახ ცვივა), მაგრამ **შემდეგი შეტყობინება ხსნის თუ არა წინა გეგმის ღილაკებს — არ წამიკითხავს.** |
| 7 | 157 | Pr1 | When an account's allowance runs out, the app threw away the goal just typed and then said the goal was finished. Their own words lost, and told the work is done. | Misho. | On an account that has run out: what you typed is still there after a reload, the goal does not say finished, and the 'you've run out' message appears once rather than over and over. | 🟡 ნაწილობრივ ვხედავ, მეორე მხრიდან. 19 სექტემბერს გაღვიძებამ ცარიელ ბალანსს მიაშურა 19:10:21-ზე, მფლობელმა მიიღო „ტოკენები ამოიწურა", და **პასუხი 1 სთ 57 წთ შემდეგ მაინც მიწოდდა** სარეზერვო sweep-ით — ანუ **სამუშაო იქ არ დაკარგულა.** ❓ ნაწერი მიზანი გადატვირთვას უძლებს თუ არა, და წერია თუ არა „დასრულებული" — **ეს ორი არ გამომიცდია.** |
| 8 | 125 | Pr1 | The introduction chain. When your friend says yes, the other person should hear from them at once, you should be told the truth, and your goal should stay open until the problem is solved. | Misho. | The eight steps end to end with three real people: one yes is the whole approval, the person who asked is TOLD the yes arrived without having to ask, the middle person is never questioned again after her yes, nothing internal is ever saved into anybody's chat, and the two who were introduced can keep arranging it between themselves. | 🟡 ძირითადად აშენებულია; ერთი რგოლი დღეს დავადასტურე. რელეის ჯაჭვი (მკითხველი → ხიდი → დასახელებული) მუშაობს ბოლომდე: დასახელებულმა უპასუხა 19:10:21, **ხიდს მადლობა 19:10:23 — ორ წამში, მის საკუთარ ენაზე**, მკითხველს პასუხი 21:07:32. **ხიდს იესოს შემდეგ აღარაფერს ეკითხებიან.** ⚠️ **სამ რეალურ ადამიანზე არ გაუვლია.** მთელ პროდუქტში ერთადერთი გაპასუხებული რელეი სამ ფიქტიურ ანგარიშს შორისაა. ღიაა: „HOW" არჩევანი — იხ. რიგები 2 და 19. |
| 9 | 145 | Pr1 | A spoken request comes out wrong. One Georgian sentence arrived as „Mujhe Ba Aar Ki photography please“ — not one Georgian letter — and was worked on as if that were the request. | Misho. | A Georgian sentence spoken once arrives as that sentence, on iPhone and on Android. | 🚫 **ეს ბექენდი არ არის.** ამ რეპოში **ტრანსკრიფციის სერვისი არ არსებობს** — არც Whisper, არც მეტყველების გზა. წინადადება სერვერამდე **უკვე გაშიფრული** მოდის, ანუ ხარვეზი კლიენტშია ან იმ სერვისში, რომელსაც ის იძახებს. აქედან ვერც გავასწორებ და ვერც გავზომავ. |
| 10 | 73 | Pr1 | The 'later' button should postpone a request, not make it vanish. | Misho. | Press „Later" on waiting updates: nothing is spent, the offer comes back when you asked for it rather than a minute later, and after a page reload the way back to those updates is still on the screen. | ❓ **ვერ შევამოწმე.** `snoozed_until` არსებობს გაცნობის მოთხოვნებზე და მუშაობს. **განახლებების („pending updates") „მოგვიანებით" იგივენაირად იქცევა თუ არა — ვერ ვიპოვე.** |
| 11 | 217 | Pr1 | You type your approval in words — „go ahead“ — and nothing happens at all. Hours later the assistant tells you it is still waiting for you to approve, with your approval sitting in the conversation a few lines above. | Misho. | Type an approval in your own words. Either the work starts, or the assistant says plainly that it did not understand you as a yes. Never that it is still waiting, when you have already answered. | ❓ **დღეს არ გამიზომავს.** არ მინდა გამოვიცნო. |
| 12 | 222 | Pr1 | Which language you ask in still decides who you can reach — but only one way round now. Ask in Georgian and it reaches contacts written in Latin letters. Ask in Latin letters and it misses contacts written in Georgian. Two words tested, both missed. | Misho. | Ask for a trade in Latin letters and get the same people the Georgian word gives. | 🟡 ნახევარი — **და ეს ნახევარი განზრახია.** ქართული → ლათინური **მუშაობს**: სიტყვა-სიტყვით გაფართოება ავაშენე, ანუ ქართული კითხვა ლათინურად ჩაწერილ კონტაქტებს სწვდება. ლათინური → ქართული **არ არის აშენებული**, და **გავზომე და არ გამომიცნია: 58 მწკრივი.** დარჩა იმიტომ, რომ მეორე მიმართულებაზე ტრაფიკის **87%** მოდის, ამაზე — **13%.** |
| 13 | 225 | Pr1 | Netai never writes down whether a search actually helped. On your own account: 9,333 searches, ONE marked successful. A search that finds nobody is marked „no result“ by itself; a search that finds thirty-two people is left blank forever. So the app can count what people did and can never tell what worked. | Mine. | Run three searches that find someone, then read the log: each one carries an outcome, not a blank. | 🔴 **ეს ერთადერთი რიგია, რომელსაც დაფა „Mine"-ს უწერს — და დადასტურდა, უარესიც.** გაზომილი დღეს: • ძებნა სულ — **12,573** • შედეგის გარეშე — **10,998 (87%)** • `no_result` — 1,562 • **`success` — ნული** • სხვა რეალური შედეგი — 13 (sent 6, refused 3, accepted 3, followed_up 1) ასიმეტრია ზუსტად ისეთია: ძებნა, რომელიც **ვერავის პოულობს**, თვითონ იწერს; ძებნა, რომელიც **ოცდაათს პოულობს**, სამუდამოდ ცარიელი რჩება. ბოლო 3 დღე: 803 ძებნა, 352 შედეგით (44%) — ტემპი უმჯობესდება, **წარმატება ისევ ნული.** ✋ **ჩემია და შემიძლია.** |
| 14 | 207 | Pr2 | You cannot tell, looking at your own list, which goals were really solved. Measured: 59 closed goals across four accounts and every single one is recorded as „stopped“. None has ever been recorded as solved. | Misho. | Stop one goal and let another finish. The two look different in your list, and the stopped one says stopped. | 📊 დადასტურდა — **და ნამდვილი რიცხვი უფრო დიდია.** მთელ ბაზაზე, არა ოთხ ანგარიშზე: • **188 დახურული მიზანი საერთოდ არაფერს იწერს** (`closed_as` ცარიელი) • 79 — „შეჩერებული" • **2 — „დასრულებული"** ანუ „არასდროს ჩაწერილა solved" მათ ოთხ ანგარიშზე მართალია, მთელ ბაზაზე — არა. **მაგრამ ბევრად დიდი პრობლემა ის 188-ია, რომელიც არც ერთს არ ამბობს.** |
| 15 | 111 | Pr2 | A question from your network never rings your phone, only the laptop. Permissions are on and the phone is registered. „Your answer is ready“ does arrive, so it is this one type. Also still open: the goal card never says where each person has got to. | Misho. | A question from somebody in your network lands on your phone, once, the way the answer alerts already do — and the goal card lists each person asked and where they got to. | ❓ **ვერ შევამოწმე.** `notifications` ცხრილი არ არსებობს, ანუ მიწოდების ლოგს აქედან ვერ ვკითხულობ. ⚠️ და როგორც 20 სექტემბერს კოდში ჩავწერე: push-სერვისის `sent` ნიშნავს, რომ **სერვისმა მიიღო**, და არა რომ **ტელეფონმა დარეკა.** ეს ორი სხვადასხვა ფაქტია. |
| 16 | 70 | Pr2 | On a phone, the screen should follow the answer as it grows, unless you have deliberately scrolled up. | Misho. | A long answer unrolls as it is written and the screen follows it down, unless you have scrolled up yourself. | 🚫 **აპლიკაციის მხარეა.** ბექენდში არაფერია. |
| 17 | 218 | Pr2 | A Georgian speaker whose phone is set to English gets an English app and cannot change it. Nothing they type in Georgian changes it, the account's own language does not change it, and there is no language setting anywhere in the app. | Misho. | A person can choose the app's language inside the app, and that choice wins over whatever the phone is set to. | 🟡 ძირითადად აპლიკაციის მხარეა — **მაგრამ ერთი ბექენდის ხვრელი დღეს ვიპოვე.** სერვერი ენას წყვეტს (თრედზე და მომხმარებელზე), და კითხვების ბანკს აქვს `prompt_ka` 43/43 **და `prompt_en` 43/43.** ანუ არჩეული ენის მიწოდება შეუძლია; აკლია **ადგილი, სადაც აირჩევ.** ❗ **ხვრელი:** `immediate_use_en` **ცარიელია 43-იდან 43-ზე**, მაშინ როცა `prompt_en` სავსეა. ანუ **ინგლისურენოვანი მომხმარებელი კითხვას ხედავს, „რატომ გეკითხები" ხაზს — არა.** ინგლისური ტექსტი **უკვე დაწერილია** ძველ სვეტში. **ეს ჩემია.** |
| 18 | 221 | Pr2 | When your allowance runs out, the app stops answering you at all. You can still help everybody else — their questions are paid for by whoever asked — but you cannot ask anything for yourself. You type, and you get a wall instead of a reply. | Misho. | On an account at zero: type one thing, get a real answer, and only then see the top-up message. | ❓ **არ გამიზომავს.** |
| 19 | 223 | Pr2 | Nobody has ever been able to say HOW an introduction happens — hand over the contact, or stay in the middle. Twenty-three introductions have been accepted in the whole history of the app and the choice was recorded on none of them. | Misho. | Accept one introduction and find the choice recorded against it. | 📊 **ზუსტად დადასტურდა.** მთელ ისტორიაში **23 დათანხმებული გაცნობა, 0 ჩაწერილი არხი** (`intro_channel`). სვეტი არსებობს, პარამეტრი არსებობს და **არჩევითია**, არაფერი წერს. ❗ იგივე ფესვი, რაც რიგ 2-ს (220). |
| 20 | 224 | Pr3 | In Georgian the assistant can still read formally in a few sentences — only where the verb itself is formal, which no simple rule can rewrite. Three sentences in ten days across every account. | Misho. |  | 🟡 ცნობილია და **განზრახ ნაწილობრივია.** 20 სექტემბერს **14 კუთვნილებითი ფორმა გავასწორე** (`d580570`) და **3 ზმნური ფორმა განზრახ დავტოვე** — ზმნა თვითონ ატარებს ფორმალობას და მარტივი წესი მას ვერ წვდება. დაფის „სამი წინადადება ათ დღეში" ზუსტად იმას ემთხვევა, რაც დარჩა. |
| 21 | 91 | Pr3 | The screen where you merge duplicate contacts. It shows a number without saying what the number counts, shows a confidence score that is not real, and does not put the easy cases first. | Misho. | The number says what it counts, the score is either real or removed, and the most obvious duplicates are at the top. | 🚫 **ადმინის ეკრანი — აპლიკაციის მხარეა.** მის უკან მდგარ მონაცემებს შევხებივარ (იდენტობის რიგი და მისი ფილტრი), მაგრამ რიცხვის, ქულისა და დალაგების პრეტენზიები **ეკრანზეა.** |
| 22 | 40 | Pr3 | The outreach campaigns. They should only ever act on a list you have approved, and each row should tell you who is being contacted, why them, who is inviting them and what you and they have in common. | Misho. | Every campaign row shows who, why, who invites, and the shared circle. | 📊 **კარიბჭე აშენებულია და მუშაობს; დამტკიცებული — არაფერი.** დღეს გაზომილი: 48 ღია კამპანია, **85 დამდგარი კითხვა, 9 ადამიანი**, `target_decisions` — **0 მწკრივი / 0 დამტკიცებული.** ბოლო რეალური კითხვა **11 სექტემბერს** გავიდა. სიჩუმე კარიბჭეა და არა გაფუჭებული კრონი. ❗ **და რიცხვი, რომელიც გადაწყვეტილებას ცვლის:** დამტკიცება **არ ნიშნავს 85 შეტყობინებას.** კვირაში ერთი კითხვა ერთ ადამიანზე = **9 კვირაში**, და რიგი ყველაზე გრძელის ტემპით იცლება — **501 (თორნიკე) 31 დამდგარი = 31 კვირა ≈ შვიდი თვე თითო მოსაწვევი კითხვით კვირაში, თავად მას.** „ვინ, რატომ, ვინ იწვევს, საერთო წრე" თითო მწკრივზე — **ეკრანის საკითხია.** |
| 23 | 93 | Pr3 | In the admin, the button that restores an earlier version of something freezes the whole browser tab until you answer it. | Misho. | It asks inside the page and the tab stays usable. | 🚫 **აპლიკაციის მხარეა** (ბრაუზერის `confirm()`). |
| 24 | 88 | Pr3 | Some rows in the Axel member list show no name. Read from the data tonight: all fifty rows DO carry a name, so whatever is blank is blank only on the screen. | Misho. | Every row has a name, and the total matches the list that was loaded. | ❓ **დღეს არ გადამიმოწმებია.** დაფის საკუთარი წაკითხვა ამბობს, რომ ორმოცდაათივე მწკრივს **მონაცემებში სახელი აქვს** — ანუ ეკრანია. **ხელახლა არ გამიზომავს.** |
| 25 | 74 | Pr3 | Misho's own list of screen-by-screen checks for the app. We do not have a copy, so we cannot tell what his side has already tested. | Misho. | The list is in the shared folder. | 🚫 **კოდის დავალება არ არის.** ასაშენებელი არაფერია — ფაილს საერთო საქაღალდეში მისვლა სჭირდება. |
| 26 | 148 | Pr3 | When you close a goal, everyone who was asked should get ONE short „no longer needed“ note. On 17 September one person got the same note TWICE, in the same second. | Misho. | One note per person per closed goal. | ❓ **ვერ შევამოწმე.** |
| 27 | 204 | Pr3 | A one-off sweep of the code looking for other places where it reads only part of a record and then answers you confidently anyway. This is the pattern behind several bugs we have already hit. | Misho. | Their side reports every place they found and fixed, and we spot-check two of them on the live app. | 🔄 **ეს არის ის, რასაც ორი დღეა ვაკეთებ — და რიცხვიც აქვს.** კოდში იგივე ფორმა არაერთხელ ვიპოვე და გავასწორე: • `count: 50` ნიშნავდა „ორმოცდაათი არსებობს", ნიშნავდა კი „ორმოცდაათი ვაჩვენე" • `prompt_mode` აღწერს **გაშვებას** და მწკრივად იკითხებოდა • გათიშვის დრეინი წერდა **„0 გაშვება"** და იმავე წამს ერთს შუაზე ჭრიდა • `member_links` როსტერის ჯამს ედრებოდა • **ჩემი საკუთარი** „გვერდითი ზიანი არ აქვს" — 30-მწკრივიანი სია, მთელ ბაზად გასაღებული და თვითონ დავალებების სიაზე: **12 განაცხადი შევამოწმე, 8 ძველი აღმოჩნდა.** დახურული რიგი არ არის — **ჩვევად იქცა და პროტოკოლში ნულოვან პუნქტად ჩავწერე.** |
| 28 | 16 | Pr3 | A screen where you and Misho can read the pilot users' conversations, switched off on the pilot's last day. We looked: the admin has fifteen screens and none of them reads a conversation. | Misho. | The screen opens and shows a pilot conversation. | 🟡 **ბექენდის კარი ღიაა და გამოიყენება; ეკრანი აკლია.** `PILOT_CONVERSATION_READER_USER_IDS`-ის ნაგულისხმევი **`'501'`-ია და არა „არავინ"** — ჩემი ადრინდელი ჩანაწერი, რომ კარი დაკეტილია, **მცდარი იყო** და ტესტერმა ცოცხლად გაასწორა: ლოგში ხუთი კითხვა ზის, მათ შორის **ლიკასი და თორნიკესი.** რაც არ არსებობს: **ადმინის ეკრანი, რომელიც საუბარს კითხულობს.** ეს აპლიკაციის მხარეა. |
| 29 | 76 | Pr3 | When the assistant has to fall back on an apology, that apology should be checked first and carry no buttons. Built and correct on reading. It has never run — no reply has been blocked since the day it shipped. | Misho. | Waits for a real blocked reply. Nobody can force one and nobody should try. | ✅🚫 **აშენებულია, კითხვით სწორია, არასდროს გაშვებულა.** მთელ ისტორიაში **ექვსი დაბლოკილი პასუხია.** ბოლო — **15 სექტემბერი 11:37:36**, გასწორება კი გავიდა **15 სექტემბერი 14:29:53** — **2 სთ 52 წთ მოგვიანებით.** ანუ **არაფერი ჰქონია, რაზეც ემუშავა.** ექვსიდან ორი ატარებს ხარვეზს (რვა ღილაკი და ცხრა). ბლოკს ვერავინ გამოიწვევს და **არც უნდა სცადოს.** |